|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los tiempos planificados en la carta Gantt, especialmente las etapas de definición del alcance, diseño del sistema, arquitectura y prototipado. Sin embargo, las actividades relacionadas con la implementación del modelo de IA y la recolección de datos reales han tenido algunos retrasos, principalmente por la disponibilidad limitada de planillas y el tiempo requerido para probar distintas herramientas OCR.**  **Factores que facilitaron: la organización del trabajo, la claridad del objetivo del proyecto y el dominio técnico en el desarrollo backend.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las principales dificultades se abordaron** ajustando el alcance del MVP **y priorizando la automatización de los campos más críticos del formulario. Se decidió adoptar un enfoque** híbrido (OCR + validación humana) **para garantizar resultados funcionales dentro del plazo.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi desempeño como positivo y en constante mejora. He cumplido con las fases iniciales y mantuve una comunicación clara con el grupo. Destaco mi compromiso, la responsabilidad y la capacidad para resolver problemas técnicos. Como aspecto a mejorar, considero necesario optimizar la gestión del tiempo para equilibrar mejor las tareas de desarrollo y documentación.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Después de reflexionar sobre el avance del proyecto, me surgen algunas inquietudes sobre cómo evaluar de manera objetiva la precisión del modelo OCR dentro del marco educativo y qué nivel de automatización se considera suficiente para cumplir los criterios de evaluación del APT.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Por el momento, no es necesario redistribuir las actividades, ya que los roles están bien definidos. Sin embargo, se añadirá una nueva actividad relacionada con la documentación de la API y el registro de evidencias (capturas, logs, métricas de extracción). Esto permitirá fortalecer la presentación final del proyecto y mejorar la trazabilidad del desarrollo.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. La comunicación ha sido constante, se han respetado los acuerdos de trabajo y todos los integrantes han mostrado disposición para colaborar. Entre los aspectos más destacados se encuentra la organización, el compromiso y la buena coordinación en la toma de decisiones.**  **Como punto a mejorar, sería ideal reforzar las revisiones cruzadas del código y la documentación para asegurar coherencia en las entregas y mantener una visión conjunta del avance del proyecto.** |