|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los tiempos planificados en la carta Gantt, especialmente las etapas de definición del alcance, diseño del sistema, arquitectura y prototipado. Sin embargo, las actividades relacionadas con la implementación del modelo de IA y la recolección de datos reales han tenido algunos retrasos, principalmente por la disponibilidad limitada de planillas y el tiempo requerido para probar distintas herramientas OCR. Factores que facilitaron: la organización del trabajo, la claridad del objetivo del proyecto y el dominio técnico en el desarrollo backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades se abordaron ajustando el alcance del MVP y priorizando la automatización de los campos más críticos del formulario. Se decidió adoptar un enfoque híbrido (OCR + validación humana) para garantizar resultados funcionales dentro del plazo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño como positivo y en constante mejora. He cumplido con las fases iniciales y mantuve una comunicación clara con el grupo. Destaco mi compromiso, la responsabilidad y la capacidad para resolver problemas técnicos. Como aspecto a mejorar, considero necesario optimizar la gestión del tiempo para equilibrar mejor las tareas de desarrollo y documentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de reflexionar sobre el avance del proyecto, me surgen algunas inquietudes sobre cómo evaluar de manera objetiva la precisión del modelo OCR dentro del marco educativo y qué nivel de automatización se considera suficiente para cumplir los criterios de evaluación del APT.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, no es necesario redistribuir las actividades, ya que los roles están bien definidos. Sin embargo, se añadirá una nueva actividad relacionada con la documentación de la API y el registro de evidencias (capturas, logs, métricas de extracción). Esto permitirá fortalecer la presentación final del proyecto y mejorar la trazabilidad del desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. La comunicación ha sido constante, se han respetado los acuerdos de trabajo y todos los integrantes han mostrado disposición para colaborar. Entre los aspectos más destacados se encuentra la organización, el compromiso y la buena coordinación en la toma de decisiones. Como punto a mejorar, sería ideal reforzar las revisiones cruzadas del código y la documentación para asegurar coherencia en las entregas y mantener una visión conjunta del avance del proyecto.